Пример ведомости замечаний по проектной документации
Обезличенный пример структуры результата. Фактическая ведомость формируется после просмотра комплекта проектной документации и замечаний экспертизы.
Исходные данные
Объект: ________________________________
Разделы ПД: _____________________________
Дата входного анализа: ___________________
Ответственный специалист: _______________
Ведомость замечаний
	№
	Раздел
	Замечание
	Риск
	Рекомендация
	Статус

	1
	АР / КР
	Не совпадают планировочные решения и конструктивная схема на смежных листах.
	Возврат на уточнение разделов.
	Сверить листы, внести единую редакцию, обновить ссылки в пояснительной записке.
	В работе

	2
	ИОС
	Отсутствует подтверждение исходных данных по подключению.
	Замечание по достаточности исходных данных.
	Приложить актуальные ТУ или письмо о продлении.
	Требует документов

	3
	СМ
	Объемы в смете не подтверждены ведомостью объемов работ.
	Риск завышения или неподтвержденной стоимости.
	Сверить ВОР, смету и проектные листы, оформить таблицу расхождений.
	На проверке


Итог по примеру
После устранения замечаний формируется обновленный комплект файлов, таблица ответов и перечень документов для повторной подачи.




